COMMISSIONS TRAVAUX du 23 JANVIER 2008

Présents pour la mairie : Mme Descroix – adjoint chargée des affaires scolaires, Mme Riglet - Chef de la Circonscription des affaires scolaires, M. Lemoine  Chef du service travaux de la CAS.

Présents  pour les associations des parents d’élèves : Mr. Lebouvier FCPE, Mr. Bonnechère PEEP, Mr Dolige UPé15, des représentants des écoles : Varet-St. Charles (FCPE, UP15, PEEP) , Morillons( FCPE), 146, F.Faure/Balard ( FCPE).

1/ REMARQUES GENERALES 2007

Pas de retard des travaux prévu en 2007.

Les travaux reportés : l’école Vigée Lebrun – couverture de toiture ; budget doublé

+ électricité

2/ BUDGET 2008

Budget voté en décembre 2007 ( préparé en juin /juillet )

- Marie de Paris : gros chantiers      1 700 000 €

Travaux de fonctionnement       500 000 €

- Maire du XV : urgences, entretien, mis en norme de sécurité ( peinture plomb) +

handicapé                 			300 000 € ( 240 k€ en 2007)

TOTAL  2 500 000 €

Pour répondre à tous les demandes il faudrait  4 000 000 €

# Prévisions 2008  :

- toitures  et couvertures, total  : 100 k€

- WC handicapé, dans plusieurs écoles

- Sanitaires : Morillons, Gutenberg, Jongkind

- Suite de travaux commencés en 2007 en tranches sur 3 ans : Cardinal Amette,

F. Coppée, Morillons

- Peintures d’intérieur en 2009 : Vigée Lebrun, Morillons, Lacordaire, groupe Emeriau, F. Coppée, Brancion

- Ravalement 2008 +2009 : Lacordaire, Procession, Vigée Lebrun

- Ravalement dans 2 ans : St. Charles

- Ravalement dans 2 à 3 ans : 146 Félix Faure et Balard  400k€

Le nettoyage des vitres extérieur a lieu une fois par an. A l’intérieur il est réalisé par l’ATSEM.

Marché des rideaux : il a été relancé après  1 an de marché infructueux. Il y a eu 100 k€ d’acquisitions en 2007.

Volets roulants : la réparation est à la charge de la mairie, il faudra envisager les électrifier.

Il est rappelé que pour tous les travaux exigeant le permis de construire, le concours d’architectes est obligatoire.

1

3/ TRAVAUX  2008

01 / Alleray – électricité,

02/ Amiral Roussin -

03 /Aristide Maillol (M)

04/ Balard (M) –  ravalement dans 2 à 3 ans, accès directs aux toilettes de la cour n’est pas         prévu.

05/ Blomet : en 2007 difficultés chauffage, fuites, plus de problème ;

2008 – réfectoire + sous –station ; 3,5 mois de travaux, week-ends + l’été

06/Brancion : Modernisation de menuiseries extérieures ; peintures intérieurs

07/Boucicaut :

08/Cardinale Amette : Trop d’enfants pour les classes et restauration ; départ des associations ;Travaux  à Pâques : 3 classes à l’étage pour élémentaire ; + l’été 2008

09/Cherbourg : modernisation de menuiseries, local poubelle, étanchéité de sanitaires de cours

10/Cépré (M)

11/Convention :

12/Corbon :Rehausser les garde corps d’escalier ; grille extérieure à voir

13/ Dupleix

14/ Emeriau : Suite aux travaux d’étanchéité et végétalisation de toiture problème d’infiltration d’eau continue ; peintures d’intérieur

15/Emile Zola : sortie secours

16/Falguière : Revêtement sol de couloirs ; prises pour 3 ordinateurs pas prévus pour l’instant ;l’humidité sur les murs sous les fenêtres persiste

17/ 56, Félix Faure : Gros chantier à l’étude  900k€ , 4à5mois de travaux, début l’été + année scolaire 2009 ; ouverture de réfectoire sur le jardin public, changement entre maternelle et élémentaire

18/146, Félix Faure : remplacement des grilles d’arbres endommagés, pas de prévision sur la création de la salle d’informatique plus grande, ravalement dans 2 à 3 ans

19/ François Coppée :remplacement système incendie, peintures d’intérieur,

20/Fondary : il n’est pas prévu de refaire de toilettes ; poteau préau déjà protégé et enlevé : il faudra le faire encore une fois ; grilles d’arbres en partie remplacée, pas de nécessité pour les 5 d’autres

21/Frère Voisin :Clôture pour la sécurité, grillage haut 120k€ ; en 2009 modernisations de menuiseries et portes

22 /Gerbert (M)

23/Gutenberg : sanitaires

24/Gramma : changement de pavés de verre

25/Jongkind: sanitaires

26/Lacordaire: ravalement, peinture d’intérieur

27/Mademoiselle :Modernisation de la dalle de cours prévu février et à Pâques, payé par le Maire ; modernisations de menuiseries et portes coût 40 k€

28/Miollis ( M)

29 /Morillons : il sera changé dans 5 jours lave linge en panne, il faut trouver un emplacement pour la deuxième ; on rappelle qu’en 2007 a été fait : Toiture avec suite en 2008, réfectoire, pose de mur antibruit, remplacement de mobilier de réfectoire ; suite de travaux en 2009

30/Olivier de Serres :terrasse

31/ 99, Olivier de Serres : Travaux envisageables en 2011 coûts 13 à 14 millions €; étude préliminaire finie, + 1 an de concours d’architectes + 1 an projet ; Entrée de l’école sera sur rue Saïda, accessibilité handicapés; Fermeture de l’école maternelle ; pour l’instant bricolage, service de restauration hors norme, menuiseries en mauvais état

32/Procession : façade côté cours refaite ; façade côté rue : le carrelage a tombé, il faut le remplacer par-dessus, programme individualisé jusqu’à 2010

33/Rouelle : remplacement de la dalle de sol

34/Saint Charles : ravalement dans 2 ans ; pas de prévision pour la peinture de la salle de CP

35/ 10, Saint Lambert : Pour l’extérieur à cause de vis-à-vis il faut un permis de construire ;

L’infirmerie devra être repeinte en 2008 ; huisseries pas tout de suite ( ?) ; BCD à enclaver, la peinture depuis 16 ans n’est pas prévue pour 2008

36/ Sextius Michel : travaux de la dalle 80k€ ,

37/ Théodore Deck : en urgence il faut faire en 3 jour des sanitaires et réparer le chauffage en panne

38/Varet :Réfectoire – peinture ; suppression de bac à fleur ; menuiseries (refait à neuf)

39/ Vaugirard(M)

40/Vigée Lebrun - peinture intérieure en 2009( ?) ; ravalement 2008-2009 ; couverture ;

Hors budget car à la charge de voisin – travaux suite à infiltration d’eau par le mur de mitoyenneté.

41 /Violet :

42 / Volontaires :

4/ REMERCIMENT

Le représentant UP 15 présente à Mme Descroix des remerciements aux quelles se joints tous les représentants des associations ( FCPE et PEEP)

## La séance est levée à 20H30